|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS表** | | | | | | |
| **项目基本情况** | | | | | | |
| **项目名称** | 软件工程系列课程辅助网站 | | | **项目编号** | PRD-2017-G16 | |
| **制作人** | 陈潮鸣 | | | **审核人** |  | |
| **项目经理** | 戴恺铖 | | | **制作日期** | 2017年10月26日 | |
| **工作分解结构** | | | | | | |
| **任务名称** | **工期** | **开始时间** | **完成时间** | **负责人** | **审核人** | **备注** |
| 项目准备 | 11个工作日 | 2017年9月28日 | 2017年10月12日 |  |  |  |
| 可行性计划 | 8个工作日 | 2017年10月12日 | 2017年10月22日 |  |  |  |
| 项目计划 | 13个工作日 | 2017年10月12日 | 2017年10月29日 |  |  |  |
| 需求开发 | 63个工作日 | 2017年10月30日 | 2017年1月23日 |  |  |  |
| 系统设计 | 5个工作日 | 2017年12月10日 | 2017年12月17日 |  |  |  |
| 开发阶段 | 10个工作日 | 2017年12月11日 | 2017年12月22日 |  |  |  |
| 测试阶段 | 15个工作日 | 2017年12月11日 | 2017年12月31日 |  |  |  |
| 部署阶段 | 7个工作日 | 2017年12月30日 | 2017年1月7日 |  |  |  |
| 培训阶段 | 10个工作日 | 2017年11月12日 | 2017年11月23日 |  |  |  |
| 维护阶段 | 14个工作日 | 2017年1月2日 | 2017年1月19日 |  |  |  |